ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Цели на администрацията за 2014 г.

Наименование на администрацията: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

В ОБЛАСТТА НА ТРАНСПОРТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели за 2014 г. | Стратегически цели | Стратегически документ | Дейности | Срок /месец през 2014 г./ | Очакван резултат | Индикатори за изпълнение |
|  |  |  |  |  |  | Индикатор за текущо състояние (отчет 2013 г.) | Индикатор за целево състояние (цел 2014 г.) |
| 1. Чувствително подобряване състоянието на железопътния транспорт | Повишаване на икономическата ефективност от транспортна дейност, чрез модернизация на транспортната система | „Национална стратегия за интегрирано развитие на инфраструктурата на Република България до 2015 г.” „Стратегия за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г.” Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г. Тригодишна бюджетна прогноза на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за периода 2012 – 2014 г. | 1.Продължаване на реформата и процеса на преструктуриране в железниците | декември | 1.1. Повишаване скоростите на движение по жп мрежата в ремонтираните участъци в км/час – намаляване на времепътуването 1.2. Повишаване качеството на железопътната инфраструктура, измерено чрез балната оценка в % – повишаване скоростите на движение, комфорта и безопасността по жп мрежа | 90,55 46,93% | 82,6 47,76% |
|  |  |  | - Постигане на взаимноприемливо споразумение с основните финансови кредитори за преструктуриране и разсрочване на задълженията на „Холдинг БДЖ” ЕАД - Продажба на неоперативни движими и недвижими активи – вагони и локомотиви, материални запаси и скрап, недвижими имоти, несвързани с оперативната дейност -Стабилизирането на дружеството „БДЖ – Товарни превози” ЕООД - Основните приоритети в дейността на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за 2014 г. - Стартиране на дългосрочна програма за постепенно обновяване на подвижния състав ( 20 броя ЕМВ) електрически мотрисни влака | декември декември | Разсрочване на заемите за срок от 10 години Осигуряване на средства за покриване на заеми към търговски банки - Изваждане и продажба на неоперативни активи - Намаляване на разходите за дейността (амортизации, охрана, данъци и такси и др.) Увеличаване обема на превозените товари през 2014 г. Увеличаване обема на превозените пътници през 2014 г. Повишаване качеството на предлаганата пътническа превозна услуга във вътрешно и международно съобщение | Предварителен отчет 2013 г. 3 115 хил. лв. 8 861 хил. т. 26071 хил.п. | Очакван приход за групата – 19 100 хил. лв. 9900 хил. т. 26746 хил.п. С финансиране от държавата |
|  |  |  | 3. Подобряване на финансовото състояние на „Холдинг БДЖ” ЕАД група | декември | Намаляване загубата и задлъжнялостта на „Холдинг БДЖ” ЕАД | Оперативен отчет 2013 г. загуба 4,8 млн. лв. 626 млн. лева в края на 2013 г. | Формиране на положителен финансов резултат на консолидирана основа. Цел 2014 г намаляване на задълженията с 30 млн. лв. |
| 2. Създаване на оптимални условия за развитие на транспортната инфраструктура |  |  | 1. Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура |  | Проекти по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. (ОПТ) |  |  |
|  |  |  | 1.1. Развитие на железопътната инфраструктура | 1.1.1. „Проектиране на строителството на жп линия Видин – София: железопътни участъци Видин – Медковец и Медковец – Руска бяла” |
|  |  |  | Провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнители | декември | Сключени договори с изпълнители по проекта „Проектиране на строителството на жп линия Видин – София: актуализация на проекта и подготовка на жп участък Видин – Медковец” | 1 бр. | 5 бр. |
|  |  |  |  | 1.1.2. Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“ |
|  |  |  | Провеждане процедура за избор на изпълнители за техническо проектиране на железен път и електрификация | октомври | Сключени договори за техническо проектиране на железен път и електрификация за участъци София – Елин Пелин, Елин Пелин – Ихтиман и Ихтиман – Септември | 0 бр. | 3 бр. |
|  |  |  | Провеждане на процедура за избор на изпълнител за техническо проектиране на тягови подстанции, секционни постове и електропроводи | октомври | Сключен договор за техническо проектиране на тягови подстанции, секционни постове и електропроводи | 0 бр. | 1 бр. |
|  |  |  | Провеждане на процедура за избор на изпълнител за оценка на съответствието на технически проекти с изискванията за оперативна съвместимост | декември | Сключен договор за оценка на съответствието на технически проекти с изискванията за оперативна съвместимост | 0 бр. | 1 бр. |
|  |  |  | Провеждане на процедура за избор на изпълнител за теренни проучвания за издирване на археологически обекти | септември | Сключен договор за теренни проучвания за издирване на археологически обекти | 0 бр. | 1 бр. |
|  |  |  | Провеждане на процедура за избор на изпълнител за мерки по визуализация и публичност | ноември | Сключен договор за мерки по визуализация и публичност | 0 бр. | 1 бр. |
|  |  |  |  | 1.1.3. „Подготовка на проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас-фаза 2” |
|  |  |  | Провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители | декември | Сключени договори с изпълнители по проект „Подготовка на проект „Рехабилитация на жп участък Пловдив – Бургас-фаза 2” | 0 бр. | 4 бр. |
|  |  |  |  | 1.1.4. „Модернизация на жп линия София – Пловдив: участък Септември – Пловдив” |
|  |  |  | Извършване на СМР по договора за позиция 1 | декември | Физически напредък на СМР | 4% | 75% |
|  |  |  | Извършване на СМР по договора за позиция 2 | декември | Физически напредък на СМР | 3% | 60% |
|  |  |  | Извършване на СМР по договора за позиция 3 | декември | Физически напредък на СМР | 3.6% | 60% |
|  |  |  | Проектиране и изграждане на системите за сигнализации в участъка Септември – Пловдив и телекомуникации София – Пловдив | декември | Физически напредък на СМР | 0.53% | 60% |
|  |  |  |  | 1.1.5. „Подновяване на участъци от железопътната инфраструктура по жп линия Пловдив – Бургас” |
|  |  |  | Извършване на СМР по договора за позиция 2 | май | Физически напредък на СМР по рехабилитация на жп отсечка Стара Загора – Зимница | 78% | 100% |
|  |  |  | Извършване на СМР по договора за позиция 3 | ноември | Физически напредък на СМР по рехабилитация на жп отсечка Церковски – Карнобат – Бургас | 69% | 100% |
|  |  |  |  | 1.1.6. „Реконструкция и електрификация на жп линия Пловдив – Свиленград по коридори ІV и ІХ, Фаза ІІ: Димитровград – Свиленград” |
|  |  |  | Извършване на СМР по договора за позиция 1 | декември | Физически напредък на СМР | 37% | 83% |
|  |  |  | Извършване на СМР по договора за позиция 2 | декември | Физически напредък на СМР | 16% | 77% |
|  |  |  | Извършване на СМР по договора за позиция 3 | декември | Физически напредък на СМР | 23% | 48% |
|  |  |  |  | Договор за проектиране и строителство на Системи: Изграждане на системите за сигнализация, телекомуникации и СКАДА за цялата жп линия Пловдив – Свиленград |
|  |  |  | Инсталиране на системите за сигнализация, телекомуникации и СКАДА за цялата линия | декември | Инсталирани системи за сигнализация, телекомуникации и SCADA за цялата линия | 60% | 73% |
|  |  |  | Проектиране на системите за сигнализация, телекомуникации и СКАДА за цялата линия | декември | Готови проекти за системите за сигнализация, телекомуникации и SCADA за цялата линия | 75% | 100% |
|  |  |  |  | 1.1.7. Проект за разширение на метрото в София: Етап ІІI лот 1 „Цариградско шосе – Летище София” и Лот 2 „Младост І –Бизнес парк Младост 4” |
|  |  |  | Изпълнение на Лот 1 | декември | Изпълнени конструкции на тунели и метростнации | 34,5% | 80% |
|  |  |  | Изпълнение на Лот 2 |  | Изпълнени конструкции на тунели и метростнации | 20,7% | 75% |
|  |  |  |  | 1.1.8. „Електрификация и реконструкция на жп линия Свиленград – турска граница” |
|  |  |  | Изготвяне на окончателен доклад и окончателно плащане по проекта | декември | Изготвен окончателен доклад и извършено окончателно плащане по проекта |  | 100% |
|  |  |  |  | 1.1.9. Инструмент за подготовка на железопътни проекти по Трансевропейската транспортна мрежа |
|  |  |  | Оценка на съответствието за оперативна съвместимост на фаза техническо проектиране | август | Сключен договор с изпълнител за оценка и проверка на съответствието за оперативна съвместимост на фаза техническо проектиране за проект | 0 бр. | 1 бр. |
|  |  |  | Извършване на теренни проучвания за издирване на археологически обекти в обхвата на проекта | септември | Сключен договор с изпълнител за извършване на теренни проучвания за издирване на археологически обекти в обхвата на проекта | 0 бр. | 1 бр. |
|  |  |  | Изготвяне на технически проекти за рехабилитация/ модернизация/реконструкция/строителство на обекти от обхвата на проекта | септември | Сключени договори с изпълнители за изготвяне на: ПУП и технически проект за модернизация на жп участъци по обособени позиции; технически проект за рехабилитация и модернизация на жп участъци по обособени позиции; ПУП и технически проект за строителство на нови гарови здания, спирки и сгради; технически проект за реконструкция и модернизация на съществуващите гарови здания, спирки и сгради | 0 бр. | 9 бр. |
|  |  |  |  | 1.1.10. Разширяване функционалния обхват на Географска информационна система (ГИС) на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” |
|  |  |  | Подаване на Формуляр за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос V „Техническа помощ“ на ОПТТИ 2014-2020 г. | декември | Одобрен Формуляр за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос V „Техническа помощ“ на ОПТТИ 2014-2020 г. | 0 бр. | 1 бр. |
|  |  |  | Подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ | декември | Подписан договор за безвъзмездна финансова помощ |  | 1 бр. |
|  |  |  |  | 1.1.11. Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София |
|  |  |  | Проектиране във фази технически и работен проект | април | Готови проекти във фаза технически и работен проект | 0% | 100 % |
|  |  |  | Извършване на СМР по договора | декември | Завършени СМР | 0% | 40 % |
|  |  |  |  | 1.1.12. Преустройство и саниране на приемно здание Пазарджик – ІІ -ри етап |
|  |  |  | Проектиране във фаза работен проект | март | Готов проект във фаза работен проект | 0% | 100 % |
|  |  |  | Извършване на СМР по договора | декември | Завършени СМР | 0% | 100 % |
|  |  |  |  | 1.1.13. „Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас пътническа” |
|  |  |  | Сключване на договор с изпълнител за строително-ремонтните работи | юни | Сключен договор с изпълнител за строително-ремонтните работи | 0 бр. | 1 бр. |
|  |  |  | Проектиране във фаза технически проект | ноември | Готов проект във фаза технически проект | 0% | 100 % |
|  |  |  | Извършване на СМР по договора | декември | Завършени СМР | 0% | 10 % |
|  |  |  | 1.2. Развитие на инфраструктура та във водния транспорт |  | Проекти по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. (ОПТ) |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.1. „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС” |
|  |  |  | Изграждане на речно-информационен център Русе – фаза 2 | декември | Изграден речно-информационен център Русе – % на СМР | 76,9% | 100% |
|  |  |  |  | 1.2.2. „Изграждане на система за управление на корабния трафик VTMIS– фаза 3” |
|  |  |  | Проектиране, изграждане и оборудване на брегови центрове в Бургас и Варна | декември | изградени 2 бр. брегови центрове в гр. Бургас и гр. Варна | 0 бр. | 2 бр. |
|  |  |  | Изпълнение на СМР по проект фаза 3 на VTMIS | декември | Изпълнени СМР | 0% | 50% |
|  |  |  |  | 1.2.3. „Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав” |
|  |  |  | Провеждане на обществени поръчки за възлагане изпълнението на проекта по: Компонент 1. „Създаване на опорна GPS геодезична мрежа по българския бряг на р. Дунав и свързването й с EUREF“ Компонент 2: „Модернизация на системата за навигация в българския участък на р. Дунав“: Покупка на плаващи и брегови навигационни знаци по р. Дунав“. Компонент 3: „Доставка на оборудване“ в т.ч: 3.1. „Доставка на проучвателен кораб“ и 3.2. „Доставка на хидрометрични и метеорологични станции | Декември май | Сключване на договори за доставки и строителство Въвеждане в експлоатация на автоматични метеорологични и хидрометрични станции | 0 бр. 18 | 3 бр. 18 |
|  |  |  |  | 1.2.4. „Проектиране и внедряване на географска информационна система (ГИС) за управление на пристанищната инфраструктура” |
|  |  |  | Проектирана и внедрена на ГИС | май | Създадени на данни на пристанищната инфраструктура и акватория | 0 %. | 100 %. |
|  |  |  |  | юли | Изградена, инсталирана, конфигурирана и интегрирана система на ГИС | 0 бр. | 1 бр. |
|  |  |  |  | октомври | Тестове за приемане на система в реална експлоатация | 0 бр. | 2 бр. |
|  |  |  |  | С финансиране от държавния бюджет |
|  |  |  |  |  | Проекти на ДП „Пристанищна инфраструктура с финансиране от държавния бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.5. Пристанищно съоръжение при н. Шабла – „морска естакада” с островна площадка |
|  |  |  |  | декември | Избран изпълнител. Стартиране на изпълнението на дейностите. Въвеждането на обекта в експлоатация – до края на 2014 г. | 0 % | 100 % |
|  |  |  |  | 1.2.6. Стабилизиране петата на наклонена кейова стена – пристанищен терминал Видин-Център |
|  |  |  |  | декември | Окончателно приключване на всички етапи от реконструкцията и ре хабилитацията на съоръжението | 100 % | 100 % |
|  |  |  |  | 1.2.7. Рехабилитация и ремонтни дейности на вълнолома Варна |
|  |  |  |  | 1.2.8. Рехабилитация на рампен жп коловоз в пристанищен терминал Русе-Изток и рехабилитация на площадка в пристанищен терминал Русе-Изток за обособяването й в открит склад |
|  |  |  |  | преходен до октомври | Извършена рехабилитация на двете площадки и въвеждане на съоръженията в експлоатация | 0 % | 100 % |
|  |  |  |  | 1.2.9 Рехабилитация за поддържане на проектните дълбочина на Канал 1 и Канал 2, Пристанище Варна |
|  |  |  |  | декември | Постигане на проектните дълбочина на каналите | 0 % | 100 % |
|  |  |  |  | 1.2.10. Проект за рехабилитация на вълнолома Бургас |
|  |  |  |  | декември | Изготвяне на инвестиционен проект за рехабилитация на съоръжението | 0 бр. | 1 бр. |
|  |  |  |  | 1.2.11. Разделяне на общите ел.мрежи на територията на пристанище Бургас |
|  |  |  |  | декември | Създаване на условия за ефективно използване и отчитане на ел.мрежата на пристанището | 0 % | 100 % |
|  |  |  | 1.3. Развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Други проекти |
|  |  |  | 1.3.1.Модернизация на националната WAN комуникационна инфраструктура на ДП РВД чрез доставка въвеждане в експлоатация на IP доставеното оборудване | декември | Резервиране на данни от обзора, аеронавигационна и метео информация. Запазване капацитета на системите за УВД и резервиране на информацията. Намалени разходи за поддръжка и замяна на остарели системи | 0% | 20% |
|  |  |  | 1.3.2.Модернизация на автоматизираните метеорологични наблюдателни системи (АМНС) на ЛЦ за ОВД Пловдив и Горна Оряховица | октомври | По-добра точност и актуална информация. Оптимизирани разходи по обслужване на системите | 0% | 100% |
|  |  |  | 1.3.3.Внедряване на система за автоматизиран контрол и управление на наземното движение на летище София – A-SMGCS | декември | Подобряване ефективността на полетите чрез намаляване наполовина риска от допускането на сериозен инцидент от тип А (напр. Runway Incursion). Запазване на капацитета на летище София при ниска видимост независимо от нарастването на броя самолетодвижения. По-добра полетна ефективност поради по-малкото забавяне по маневрената площ и при подреждане за кацане. Намаляване на вредните емисии благодарение на оптимизиране на траекториите на ВС в района на подхода и намаляване на полетното време, както и времето за изчакване на предварителен старт | 65% | 100% |
|  |  |  | 1.3.4 Въвеждане в експлоатация на многопозиционна система за независим обзор с разширен обхват (WAM) и за автоматичен зависим обзор (ADS-В) – летища Варна и Бургас | декември | Подобряване безопасността чрез еднозначно радарно опознаване. Подобрен интегритет на радиолокационните данни, използване на параметри от борда на ВС недостъпни по друг начин. Усъвършенстване на системите за осигуряване на безопасност. Намалени разходи за обслужване. Намаление на CO2 емисиите чрез оптимизиране на траекториите | 60% | 80% |
|  |  |  | 1.3.5. Сключване на договор за модернизация на радиолокационните комплекси и СМР за нов ЛРЛК София | юни | Повишаване на безопасността на ОВД чрез следене на независими кооперативни и некооперативни цели и ВС с технически проблеми. Осигуряване на необходимото радарно покритие за осигуряване на сепарация от 5/3.2 мили в зоните на Контрола/Подхода и увеличен капацитет на целите. Осигуряване на необходимото радарно покритие за осигуряване на сепарация от 5/3.2 мили в зоните на Контрола/Подхода и увеличен капацитет на целите. Оптимизация на маршрутите за отлитане и долитане | 80% | 100% |
|  |  |  | 1.3.6. Развитие на Радиорелейната мрежа на ДП РВД | октомври | Резервиране на данни от обзора, аеронавигационна, полетна и метео информация. Запазване капацитета на системите за УВД и резервиране на информацията. Намалени разходи за поддръжка и замяна на остарели системи | 60% | 100% |
|  |  |  | 1.3.7. Сключване на договор за модернизация на радио оборудване за VHF радиовръзка „въздух-земя" и изграждане на UHF радио покритие над територията на страната | октомври | Резервиране на УКВ радио покритието и въвеждане на ново UHF радио покритие. Запазване и повишаване на капацитета на системите за УВД. Намалени разходи за поддръжка и замяна на остарели системи | 0% | 100% |
|  |  |  | 1.4. Развитие на пътната инфраструктура |  | Проекти по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. (ОПТ) |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.1. „Кърджали – Подкова” |
|  |  |  | Изпълнение на проекта | декември декември декември | Завършени 17 етапа от общо 18 етапа на строителство СМР – % на изпълнение Приключване на строителните дейности по проекта (Акт 16) | 17 етапа 99,67% 0 бр. | 18 етапа 100% 1 бр. |
|  |  |  |  | 1.4.2. „Връзка на АМ Хемус със СОП” |
|  |  |  | Изпълнение на проекта | изпълнено | Изпълнени етапи по договор – 8 бр. от 8 бр. етапа по договор СМР – % на изпълнение Приключване на строителните дейности (Акт 16) | 8 бр. 100% 1 бр. | 100% 1 бр. |
|  |  |  |  | 1.4.3. „Строителство на АМ Марица” |
|  |  |  | Изпълнение на проекта | юни ноември | Лот 1: Завършени 9 от общо 22 етапа на строителство Лот 2: Завършени 11 от общо 15 етапа на строителство. | 9 етапа 11 етапа | 22 етапа 15 етапа |
|  |  |  |  | 1.4.4. „Доизграждане на АМ „Тракия”, Лот 4 |
|  |  |  | Изпълнение на проекта | изпълнено | Лот 4: Приключване на строителните дейности (Акт 16) | 0 бр. | 1 бр. |
|  |  |  |  | 1.4.5. „АМ Струма Лот 1, Лот 2 и Лот 4” |
|  |  |  | Изпълнение на проекта | декември | Лот 1: СМР – % на изпълнение Приключване на строителните дейности (Акт 16) | 99,84% 0 бр. | 100% 1 бр. |
|  |  |  |  | декември | Лот 2: СМР – % на изпълнение | 4 % | 40% |
|  |  |  |  | декември | Лот 4: СМР – % на изпълнение | 35% | 100% |
|  |  |  |  | 1.4.6. „Обходен път на гр. Враца - Път I-1 (E79)” |
|  |  |  | Изпълнение на проекта | юни | Изпълнени СМР в % | 35,7% | 100% |
|  |  |  | 1.4.7. „Обходен път на гр. Монтана - Път I-1 (E79)” |
|  |  |  | Изпълнение на проекта | декември | Изпълнени СМР в % | 6% | 90% |
|  |  |  | „Обход на гр. Габрово” |
|  |  |  | Изпълнение на проекта | декември | Изпълнени СМР в % | 12,5% | 100% |
|  |  |  |  | 1.4.8. АМ „Калотина – София” – Западна дъга на СОП |
|  |  |  | Изпълнение на проекта | юли | Изпълнени СМР в % | 36,8% | 100% |
|  |  |  | 2. Изпращане на официалния текст на Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г в ЕК | юни | Изготвена и изпратена Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г в ЕК | 0 бр. | 1 бр. |
| 3. По-широко използване на инструментите на концесията |  |  | 1. Развитие на транспортната инфраструктура чрез механизмите на концесията | май | 1.1. Сключване на договор за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Несебър, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, след произнасяне на КЗК и ВАС | 0%, поради наличие на обжалване | 70% |
|  |  |  |  | март/април | 1.2. Приключване на подготвителните действия за предоставяне на концесия върху Централна жп гара Варна | 70% | 100% |
|  |  |  |  | март/април | 1.3. Приключване на подготвителните действия за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Видин-Център, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин | 70% | 100% |
|  |  |  |  | март/април | 1.4. Приключване на подготвителните действия за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Русе-Изток, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе | 60% | 90% |
|  |  |  |  | октомври/ ноември | 1.5. Приключване на подготвителните действия и откриване на процедура за предоставяне на концесия върху Пристанищен терминал Зимовник – гр. Русе | 50% | 90% |
|  |  |  |  | октомври/ ноември | 1.6. Приключване на подготвителните действия и откриване на процедура за предоставяне на концесия върху Гражданско летище за обществено ползване Пловдив | 50% | 60% |
|  |  |  |  | декември | 1.7. Приключване на подготвителните действия и откриване на процедура за предоставяне на концесия върху гражданско летище за обществено ползване София и гражданско летище за обществено ползване Балчик | 50% | 50% |
|  |  |  |  | май/юни | 1.8. Откриване на процедура за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Видин-Център, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин | 70% | 80% |
|  |  |  |  | май/юни | 1.9. Откриване на процедура за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Русе-Изток, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе | 60% | 80% |
|  |  |  |  | май/юни | 1.10. Откриване на процедура за предоставяне на концесия върху железопътна гара Варна | 70% | 80% |
| 4. Създаване на подходящи условия за развитие на транспортната логистика |  |  | 1. Изграждане на подходяща логистична инфраструктура (интермодални терминали и контейнерни терминали) | 1.1. Изграждане на интермодален терминал в Южен Централен район на планиране в България – Пловдив |
|  |  |  | Сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ | април | Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ | 0 бр. | 1 бр. |
|  |  |  | Отчуждаване на необходимите терени за строителство | август | Отчуждени имоти | 50% | 100% |
|  |  |  | Тръжна процедура за избор на изпълнител на проектантските и строителните работи | май | Сключен договор с изпълнител Фаза проектиране: - Одобрен Технически проект - Получено Разрешение за строеж Фаза строителство: Извършени земни работи при СМР по част Железен път | 0 бр. | 1 бр. 1 бр. 1 бр. 100 % |
|  |  |  | Тръжна процедура за избор на изпълнител на строителен надзор | май | Сключен договор с изпълнител | 0 бр. | 1 бр. |
|  |  |  |  | 1.2. Техническа помощ за изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България – Русе |
|  |  |  | Подготовка и изпълнение на проекта, изпълнение на Фаза 1 – Фаза 6 по проекта | май | Сключен договор с изпълнител за фаза 1 Завършени дейности по: Фаза 1 – бр. доклади за предаване на етапи 1 и 2 Фаза 5 - проведени събития - брой публикации/репортажи - брой рекламни материали | 0 бр. 0 бр. 0 бр. 0 бр. 0 бр. | 1 бр. 2 бр. 1 бр. 8 бр. 500 бр. |
| 5. Осигуряване на висока степен на безопасност и сигурност на транспортната система и намаляване на отрицателното влияние на транспорта върху околната среда | Развитие на устойчив транспортен сектор чрез постигане на висока степен на безопасност и сигурност, и ограничаване негативното въздействие на транспорта върху околната среда и здравето на хората |  | 1. Контрол и осигуряване на стандарти във всички видове транспорт |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Контрол и осигуряване на стандарти в автомобилния транспорт | декември | 1.1.1. Създаване на предпоставки за намаляване на пътнотранспортните произшествия, повишаване на активната и пасивна безопасност на превозните средства в експлоатация, подобряване на условията за движение, намаляване на аварийност, намаляване на шума и замърсяване на околната среда - Издадени разрешения за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства | 469 бр. | 150 бр. |
|  |  |  |  | декември | 1.1.2. Повишаване на ефективността на контрола върху спазване на разпоредбите за работно време, прекъсвания, почивки - Издадени карти за дигитални тахографи | 20510 бр. | 200000 бр. |
|  |  |  |  | декември | 1.1.3. Повишаване квалификацията на водачите на моторни превозни средства - Издадени карти за квалификация на водача | 34482 бр. | 20000 бр. |
|  |  |  |  | декември | 1.1.4. Повишаване началната квалификация на водачите на моторни превозни средства - Проведени изпити на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС | 241378 бр. | 240000 бр. |
|  |  |  | 1.2. Контрол и осигуряване на стандарти в железопътния транспорт | декември | 1.2.1. Намаляване на броя на жп произшествия, инциденти и ситуации близки до инцидентите – бр. - Намаляване на броя на замерянето с камъни на ПЖПС - Повишаване на квалификацията, преквалификацията и обучението на персонала от персонала | 2151 бр. 82 бр. 1563 бр. | -10% -10% +15% |
|  |  |  | 1.3. Контрол и осигуряване на стандарти във въздушния транспорт | постоянен | 1.3.1. Поддържане безопасността на полетите и хармонизиране на българското законодателство с правото на ЕС | 100% | 100% |
|  |  |  | 1.4. Контрол и осигуряване на стандарти във водния транспорт | декември | 1.4.1. Усъвършенстване на дейността по преглед, освидетелстване и регистрация на корабите, плаващи под българско знаме (FSI), така че броят на задържаните български кораби в чужди пристанища да се намали под средното равнище на задържани кораби - Преглед на големи морски кораби, извършващи задгранично плаване – бр. - Издадени и заверени конвенционални документи на големи морски кораби – бр. - Преглед на големи морски кораби, извършващи крайбрежно плаване –бр. - Издадени и заверени документи на големи морски кораби, извършващи крайбрежно плаване –бр. - Преглед на малки морски кораби (до 40 БТ) –бр. - Издадени и заверени документи на малки морски кораби (до 40 БТ) –бр. - Преглед на големи кораби по р. Дунав –бр. - Издадени и заверени корабни документи (в т.ч. и корабни удостоверения) на големи кораби по р. Дунав –бр. - Преглед на малки кораби по р. Дунав –бр. - Издадени и заверени документи на малки кораби по р. Дунав –бр. | 37 279 78 123 3228 3232 203 465 1407 1407 | 15 90 60 100 3200 3200 170 460 1250 1250 |
|  |  |  |  | декември | 1.4.2. Провеждане на държавен пристанищен контрол, съизмерим със стандартите на Парижкия меморандум за разбирателство за държавен пристанищен контрол - Извършване на проверки по линия на държавния пристанищен контрол на кораби, посещаващи българските пристанища –бр. - Заверени товарни планове на кораби – бр. | 536 966 | 261 750 |
|  |  |  |  | декември | 1.4.3. Усъвършенстване на дейностите, гарантиращи опазването на морската и речната среда и предотвратяване на замърсявания от кораби, както и минимизиране на щетите при инцидентни разливи - Проверки на кораби по отношение опазване на морската среда –бр. - Проверки на чистотата на водите в акваториите, пристанищата и вътрешните водни пътища –бр. | 965 1748 | 850 1400 |
|  |  |  |  | декември | 1.4.4. Усъвършенстване дейността по контрола и регистрацията на пристанищата и пристанищните оператори, дейността по оценката на експлоатационната годност, техническия надзор и ЗБУТ - Издадени и преиздадени удостоверения за експлоатационна годност –бр. - Извършени проверки на експлоатационната годност на пристанищата/ пристанищните терминали –бр. - Съгласувани карти за типов технологичен процес за обработка на товари –бр. - Извършени проверки по технически надзор на съоръженията с повишена опасност –бр. | 31 244 41 295 | 25 220 30 280 |
|  |  |  |  | декември | 1.4.5. Усъвършенстване дейността по организацията и контрола на сигурността на морските пристанища на Р. България - Извършени оценки на сигурността на пристанищата – бр. - Изготвени планове за сигурността на пристанищата – бр. - Издавани/заверени удостоверения за съответствия за сигурност на пристанищата - Съгласуване на оценки и правила за сигурност на пристанищата необхванати от регламент 725/20044 директива 2005/65 EU – бр. | 11 5 10 36 | 2 4 10 30 |
|  |  |  | 2. Осигуряване на стандарти за безопасност и екологосъобразност в автомобилния транспорт | декември | 2.1. Повишаване качеството на извършване на периодични прегледи - Извършване на периодични проверки на пунктовете за извършване на технически прегледи | 2820 бр. | 2634 бр. |
|  |  |  |  | декември | 2.2. Недопускане извършването на превози от водачи, които не отговарят на медицинските изисквания и с технически неизправни пътни превозни средства - Извършване на проверки в предприятията | 5444 бр. | 5640 бр. |
|  |  |  |  | декември | 2.3. Повишаване качеството на обучението на кандидатите за водачи на МПС - Извършване на проверки в учебните центрове | 3214 бр. | 3426 бр. |
|  |  |  |  | декември | 2.4. Повишаване качеството на контролната дейност на регионалните звена на ИА „Автомобилна администрация” - Провеждане на обучения на инспекторския състав | 12 бр. | 12 бр. |
|  |  |  |  | декември | 2.5. Повишаване безопасността при извършване на превози на опасни товари - Извършване на проверки на превозни средства превозващи опасни товари | 4117 бр. | 5200 бр. |
|  |  |  |  | декември | 2.6. Проверяване състоянието на материалната база на автогарите и привеждането и съгласно нормативните изисквания - Извършване на проверки в автогарите | 378 бр. | 400 бр. |
|  |  |  |  | декември | 2.7. Подобряване качеството и безопасността на извършваните автомобилни превози - Налагане на принудителни административни мерки чрез временно спиране от движение или отнемане на СУМПС | 3679 бр. | 3800 бр. |
|  |  |  |  | декември | 2.8. Намаляване броя на извършваните нарушения - Осъществяване на контролни проверки на пътни превозни средства | 233215 бр. | 240000 бр. |
|  |  |  | 3. Управление при кризи, превенция на риска, търсене и спасяване, разследване на произшествия | декември | 3.1. Поддържане на непрекъсната готовността за действие в случай на извънредни ситуации. Усъвършенстване координацията между МТИТС, изпълнителните агенции и търговски дружества от системата на транспорта и съобщенията за превенция и реагиране при бедствия, терористични актове и инциденти | Приети планове регламентиращи дейността при управление при кризи и защита при бедствия | Актуализиране на плановете. Изпълнение на плановете в реална обстановка и при учения |
|  |  |  |  | февруари – декември | 3.2. Изпълнение на политиката на НАТО в областта на гражданското аварийно планиране и управление при кризи в сектор транспорт и комуникации. - Участие в работата на Транспортната и Комуникационната група на НАТО | Приети годишни програми за отделните видове транспорт | Участие в пленарните заседания и с експерти в работните групи. Принос за изпълнение на работните програми |
|  |  |  |  | декември | 3.3. Поддържане в техническа готовност на Ведомствения ситуационен център и Основния пункт за управление на МТИТС | Подадена заявка в МО за финансиране на проект за техническо обновяване | Изпълнение на проекта |
|  |  |  |  | декември | 3.4. Постигане на висока степен на безопасност при експлоатация на съоръжения с повишена опасност (СПО) в транспортната система - Брой трудови злополуки със СПО | 0 бр. | Не допускане на трудови злополуки със СПО |
|  |  |  |  | постоянен | 3.5. Подобряване на безопасността в гражданското въздухоплаване - Разследване на произшествия и сериозни инциденти във въздушния транспорт и набелязване на мерки за безопасност. - Поддържане на система за задължително и доброволно докладване на авиационни събития, водене на архив и поддържане на информационна система за авиационни събития - Анализиране на безопасността на полетите в българската гражданска авиация, изготвяне и разпространение на информационни бюлетини, излъчване на препоръки | 80% 100% 100% | 90% 100% 100% |
|  |  |  |  | постоянен | 3.6. Повишаване нивото на безопасност на морския транспорт. - Организиране и осъществяване на разследване на произшествия в морския транспорт. - Водене на архив от разследванията на морски произшествия и поддържане на информационна база данни. | 100% 100% | 100% 100% |
|  |  |  |  | постоянен | 3.7. Повишаване нивото на безопасност на железопътния транспорт - Организиране и провеждане на техническо разследване на произшествия в железопътния транспорт. - Водене на архив и поддържане на база данни за жп произшествия. | 100% 100% | 100% 100% |
|  |  |  |  | декември | 3.8. Усъвършенстване дейността по „Търсене и спасяване" и привеждането й в съответствие с международните договори и стандарти за опазване на човешкия живот - Обработени сигнали за бедствие –бр. - Проведени планови учения и тренировки –бр. | 100% 25 | 100% 25 |
|  |  |  | 4. Медицинска и психологическа експертиза |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Многопрофилна транспортна болница – НМТБ „Цар Борис” ІІІ, гр. София |  |  |
|  |  |  |  | постоянен | 4.1. Прилагане на най-съвременни и утвърдени методи за диагностика, лечение и наблюдение и при извършване на медицински и психологически експертизи за професионална годност и подбор на кадри в системата на МТИТС -експертни болнични прегледи -преминали болни за стационарно лечение -използваемост на легловия фонд в % -среден болничен престой -проведени леглодни -оборот на леглата -профилактични прегледи -психологически прегледи -оперативна активност в % - Ефективно управление на потока пациенти чрез плануване и графици и предоставяне на качествени медицински услуги | 95298 5374 49% 4.07 22000 42,65 14529 4617 70% | 95500 5400 50% 4,07 22000 43,00 15000 4000 75% |
|  |  |  |  |  | Многопрофилна транспортна болница – гр. Пловдив |  |  |
|  |  |  |  | постоянен и по график | 4.2. Осигуряване на сигурна и безопасна среда в транспорта по отношение на човешкия фактор 4.3. Извършване на медицински експертизи: - Медицински прегледи на работещи в транспорта в Централна и Източна Южна България за професионална годност и подбор на кадри- подлежащ контингент - Освидетелствани от ТОЛЕК на пациенти, насочени от ТЕЛК, КАТ, НКЖИ и Транспортни фирми - Медицинска експертиза в стационара на МТБ-Пловдив, лечение, рехабилитация на заболявания и състояния пречещи за изпълнение на служебните задължения на работещите в МТИТС - Психологически експертизи за професионална годност и подбор на кадри в системата на жп транспорта – Пловдив - Използваемост на легловия фонд - Среден болничен престой план – бр. дни - Оборот на леглата – план - Преминали за стационарно лечение – бр. души 4.4. Ефективно управление на потока пациенти и предоставяне на качествени медицински услуги от болницата | Прилагане на най-съвременни и утвърдени методи за диагностика, лечение и наблюдение 45000 прегледи 3000 експертизи 3000 експертизи 3000 изследвания над 80% 5 дни 50.92% 5000 Компютърно информационна система осигуряваща всички структурни звена на болницата, здравна каса и РЗИ | Въвеждане на съвременна апаратура за психологически изследвания в образната и лабораторна диагностика и диагностиката на сетивата за подобряване лечение и експертиза 40000 прегледи 3000 експертизи 3000 експертизи 3000 изследвания над 85% 5 дни 50% 5000 Компютърно-информационна система осигуряваща всички структурни звена на болницата , здравна каса и РЗИ. |
| 6. Повишаване качеството на транспортните услуги за населението и бизнеса | Подпомагане на регионалното и социално развитие и обвързаност, чрез подобряване на организацията и управлението на транспорта |  | 1. Успешно по-нататъшно интегриране на българската транспортна система в европейската и утвърждаване на приоритетната й роля в региона |  | 1.1. Привеждане в съответствие на българското законодателство с новоприетите нормативни актове на ЕС. | Изпълнен План за действие за 2013 г., с мерки, произтичащи от членството на Р. България в ЕС | Изпълнен План за действие за 2014 г., с мерки, произтичащи от членството на Р. България в ЕС |
|  |  |  | 2. Регулиране на достъпа до пазара и професията |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Железопътен транспорт |
|  |  |  |  | декември | 2.1. Увеличение на превоза на товари с железопътен транспорт с 500 хил. т. през 2013 г. - Превозени товари, хил. т. | 13 670 хил. т. | 14 170 хил. т. |
|  |  |  |  | Автомобилен транспорт |
|  |  |  |  | декември | 2.1. Предлагане на нови услуги от български превозвачи, насочени към задоволяване на потребностите на пътниците - Издаване на разрешителни за обслужване на международни автобусни линии за български фирми | 61 бр. | 70 бр. |
|  |  |  |  | декември | 2.2. Предлагане на нови услуги от чужди превозвачи, насочени към задоволяване на потребностите на пътниците - Издаване на разрешителни за обслужване на международни автобусни линии до територията на Р. България за чуждестранни фирми | 39 бр. | 60 бр. |
|  |  |  |  | декември | 2.3. Оптимална сигурност, безопасност и екологичност при извършване на товарни превози, както и подпомагане на стокооборота на Р. България с други държави - Издаване на многократни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни | 1308 бр. | 2900 бр. |
|  |  |  |  | декември | 2.4. Улесняване на извършването на международните превози на пътници и товари - Издаване и преиздаване на лиценз на Общността | 2320 бр. | 1000 бр. |
|  |  |  |  | декември | 2.5. Улесняване на извършването на обществените превози на пътници и товари - Издаване на лиценз за обществен превоз на пътници и товари на територията на Р. България | 690 бр. | 100 бр. |
|  |  |  |  | декември | 2.6. Привеждане на републиканската транспортна схема в съответствие с размера, направленията и сезонността в потребностите на населението от пътувания - Извършване на промени на маршрутни разписания от републиканската транспортна схема по предложения на областните управители | 598 бр. | 500 бр. |
|  |  |  |  | декември | 2.7. Издаване на разрешителни за обслужване на международни автобусни линии транзитиращи територията на Р. България за чуждестранни фирми | 19 бр. | 30 бр. |
|  |  |  |  | декември | 2.8. Издаване на разрешителни за извършване на совалкови превози на пътници на български фирми | 478 бр. | 100 бр. |
|  |  |  |  | декември | 2.9. Издаване на разрешителни за извършване на случайни международни превози на пътници | 2850 бр. | 1000 бр. |
|  |  |  |  | декември | 2.10. Издаване на книжка с пътнически ведомости „Интербус” | 750 бр. | 700 бр. |
|  |  |  |  | декември | 2.11. Издаване на книжка с пътни формуляри | 354 бр. | 300 бр. |
|  |  |  |  | декември | 2.12. Издаване на еднократни разрешителни за извършване на превоз на товари | 123297 бр. | 105000 бр. |
|  |  |  |  |  | Воден транспорт |
|  |  |  |  | декември | 2.1. Усъвършенстване дейността по обучението, квалификацията и освидетелстването на морските лица - Изпитани лица за придобиване на правоспособност –бр. - Издадени/ преиздадени свидетелства за правоспособност и потвърждения на свидетелства за правоспособност на морски лица – бр. - Издадени моряшки паспорти – бр. - Издадени моряшки/ служебни книжки – бр. | 3056 29281 3222 2879 | 2600 19000 2000 1400 |
|  |  |  | 3.Общодостъпен транспорт | постоянен | 3.1. Предоставяне на населението железопътен пътнически транспорт, съгласно договор с държавата от „БДЖ –пътнически превози” ЕООД - Отчетени в ЗОУ влак-километри | 18 624 хил. влкм. | 20 045 хил. влкм. |
|  |  |  |  | декември | 3.2. Разрешаване на социални проблеми и предотвратяване на регионална изолация на около 3,3 млн. правоимащи граждани, ползващи преференциални пътувания, предимно социално слаби граждани - Достъп до услугата и разпределение на броя на правоимащите граждани, ползващи преференциални пътувания | 312202 бр. | 334660 бр. |
|  |  |  |  | декември | 3.3. Постигане на социален ефект чрез покриване на част от редовната тарифа на картите и осигуряване на по-голям достъп до транспортната услуга - Покриване на част от редовната тарифа на картите | 63% | 63% |
|  |  |  |  | декември | 3.4. Интегриране в обществото на трудноподвижните лица чрез осигуряване на определен процент на курсове с автобуси за тях - Осигуряване на определен процент на курсове с автобуси за превоз на трудноподвижните лица | 35% | 35% |
|  |  |  |  | декември | 3.5. Покриване на загубите на превозвачите чрез осигуряване на по-широк достъп до транспортната услуга на населението в слабонаселените гранични и планински райони - Покриване на загубите със субсидии за градски и междуселищни превози | 48,9% | 50% |
|  |  |  | 4. Проучване и поддържане на водните пътища | целогодишно | 4.1. Изучаване на хидроложкия и хидроморфоложкия режим в българския участък на р. Дунав. - Извършени измервания на водните количества - Направени напречни хидрографни профили на р. Дунав - Извършени хидрографни проучвания в райони на хидротехнически съоръжения - Извършени хидрографни проучвания в лимани и зимовници - -Измерване на водни стоежи - Изготвяне на водни снимки на рисковите за корабоплаването участъци от р. Дунав | 36 724 2 5 4015 255 | 40 750 6 10 4000 250 |
|  |  |  |  | целогодишно | 4.2. Осигуряване на безопасно и безпрепятствено корабоплаване в българския участък на р. Дунав. - Осигурени габарити на фарватера, съгласно препоръките на Дунавската комисия в българския участък на р. Дунав при ниско корабоплавателно регулационно ниво и по-високо от него - Поддържана навигационно пътева обстановка в българския участък на р. Дунав | 250 дни 100% | 250 дни 100% |
|  |  |  |  | целогодишно | 4.3. Осигуряване на корабоплавателите със своевременна и точна информация за състоянието на корабоплавателния път и хидрометеорологичния режим на реката. - Ежедневно издаден и разпространен „Бюлетин за хидрометеорологичната и навигационна обстановка по р. Дунав”, съдържащ и прогноза за водните нива | 365 бр. | 365 бр. |
|  |  |  |  | целогодишно | 4.4.Своевременно известяване на корабоплавателите за състоянието на навигационно-пътевата обстановка и за всички изменения на вида и разположението на знаците. - Издаден и разпространен Бюлетин за навигационно-пътевата обстановка - Издадени и разпространени известия до корабоплавателите | 34 бр. 53 бр. | 40 бр. 60 бр. |
|  |  |  |  | целогодишно | 4.5. Локализиране и ликвидиране на замърсявания от корабоплавателна дейност в общия българо-румънски участък на р. Дунав. - Извършени наблюдения на водната повърхност и контрол за наличие на нефтени разливи - Приети нефтоводни продукти от корабите и от водите на реката | 300 бр. 10 бр. | 300 бр. 10 бр. |
|  |  |  |  | септември | 4.6. „NEWADA duo – data & user orientation” : -изготвяне на концепция за хармонизиране на информацията и прогнозите за водните нива - изготвяне на концепция за изработване на ЕНК за българския участък на р. Дунав - инсталиране и въвеждане в действие на комуникационен хардуер за осъществяване на безжична връзка за достъп до РИС услуги | 0 0 0 0 | 1 1 1 1 |
|  |  |  |  | май | 4.7. CO-WANDA (Конвенция за управление на отпадъците от корабоплаването по р. Дунав) -разработване на доклад за превенцията и предварителната обработка на генерираните отпадъци на борда на плавателните съдове - разработване на доклад за тестване на винетна система за маслени отпадъци по цялото протежение на р. Дунав | 0 0 0 | 1 1 1 |
|  |  |  |  | декември | 4.8. Изпълнение на дейности по проект InTraRegio: - Учредяване на „Интермодален транспортен и логистичен клъстер – Русе“ | 0 | 1 |
|  |  |  |  | декември | 4.9. Изпълнение на проект WATER – Интегрирано управление водите на р. Дунав: Създаване на сравнителна геодезична мрежа за измерване на водните нива | 0 | 1 |
|  |  |  |  |  | 4.10. Проект „Система за защита на водите на река Дунав от нефтени разливи и контрол върху дейностите по изземване на наносни отложения“ -сключване на договор за доставка на нефтосъбирач -сключване на договор за доставка на малък плавателен съд за контрол | 0 0 | 1 1 |

В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели за 2014 г. | Стратегически цели | Стратегически документ | Дейности | Срок /месец през 2014 г./ | Очакван резултат | Индикатор за изпълнение |
|  |  |  |  |  |  | Индикатор за текущо състояние (отчет 2013 г.) | Индикатор за целево състояние (цел 2014 г.) |
| 1. Развитие на електронните съобщения Задоволяване на нуждите на бизнеса и населението със съвременни, ефективни, сигурни и качествени съобщителни услуги | Създаване на условия за свободна и ефективна конкуренция на пазара на електронните съобщения, като част от единния вътрешен пазар в ЕО Развитие на модерна електронна съобщителна инфраструктура Гарантиране предоставянето на универсалната електронна съобщителна услуга Защита на интересите на потребителите Защита на националния интерес в рамките на структурите към ЕС и международните специализирани организации. | Политика в областта на електронните съобщения Директиви, решения, препоръки и други документи на ЕС | 1. Изпълнение на Политика в областта на електронните съобщения | Изпълнява се през целия период | 1.1. Свободна и ефективна конкуренция на пазара на електронните съобщения 1.2. Създаване на условия за улеснено изграждане на модерна и сигурна електронна съобщителна инфраструктура 1.3. Устойчиво и непрекъсваемо предоставяне на универсалната услуга 1.4. Гарантиране правата и интересите на потребителите 1.5. Отчитане на българската позиция при обсъждането и изготвянето на различни проекти на решения и документи на ниво ЕС | 25% | 100% |
|  |  |  | 2. Изготвяне на проект на Политика в областта на електронните съобщения | декември | 2.1. Идентифициране на проблемите в сектор електронни съобщения и предлагане на решения за преодоляването им | 0% | 100% |
|  |  |  | 3.Актуализиране на подзаконови нормативни актове, произтичащи от Закона за електронните съобщения | ноември | Прецизиране на текстове в съответствие с изменението и допълнението на Закона за електронните съобщения и във връзка с изисквания на нормативната уредба на ЕС | 0% | 100% |
|  |  |  | 4. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация във връзка с въвеждане на Директива 2013/37/ЕС | декември | Изпълнение на изискванията на директива 2013/37/ЕС | 0% | 80% |
|  |  |  | 5. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, въвеждащ изискванията на Регламента за роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи и мерки за намаляване на регулаторната тежест | март | Въвеждане на правомощие на националния регулаторен орган да санкционира предприятията, неизпълняващи изискванията на регламента за роуминга и подобряване на бизнес средата чрез въвеждане на мерки за намаляване на регулаторната тежест | 60% | 100% |
|  |  |  | 6. Организиране и координиране на изготвянето на становища, позиции и указания на Република България по проекти на документи, залегнали в програмата за работа на комитетите и работните групи към Съвета и Европейската комисия в областта на електронните съобщения | постоянен | Съгласувани становища, позиции и указания за заседанията на комитетите и работните групи към Съвета и Европейската комисия в областта на електронните съобщения | 25% | 100% |
|  |  |  | 7. Организиране и координиране на дейността на работна група 17 „Телекомуникации и информационни технологии” към Съвета по европейските въпроси, както и участие в различни подгрупи към други работни групи към Съвета по европейски въпроси | постоянен | Приети и одобрени становища, позиции и указания от Работна група 17 и от Съвета по европейски въпроси към МС | 25% | 100% |
|  |  |  | 8. Координирано изготвяне на позициите на Република България за заседанията на Съвета на министрите по транспорт, телекомуникации и енергетика в частта на телекомуникациите | юни/ноември | Приети и одобрени позиции за заседанията на Съвета на министрите по транспорт, телекомуникации и енергетика в частта на телекомуникациите | 0% | 100% |
|  |  |  | 9. Участие в организирането и създаването на Единен информационен център, съвместно с Министерство на инвестиционното проектиране, Министерство на регионалното развитие и Национално сдружение на общините, във връзка с въвеждане изискванията на Директивата за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи | декември | Нормативна и организационна дейност във връзка със създаването на Единен информационен център, чрез който да бъде постигнато административно облекчаване на бизнеса при изграждане на електронна съобщителна инфраструктура | 15% | 50% |
| 2. Развитие на пощенските услуги Устойчиво развитие на националния пощенски сектор и задоволяване потребностите на обществото от съвременни, ефективни и качествени пощенски услуги, съответстващи на европейските и световните изисквания | Гарантирано предоставяне на универсалната пощенска услуга на територията на цялата страна и съхранението и в условията на напълно либерализиран пазар на пощенските услуги Създаване на условия за функциониране на икономически стабилен пазар на пощенските услуги, отворен за ефективна конкуренция Равнопоставеност на участниците на пазара на пощенските услуги и гарантиран достъп до пощенските мрежи Защита на интересите на потребителите | ● Актуализирана секторна пощенска политика на Р. България 2009-2013 г. ● Директива 2008/6/ЕО за изменение на Директива 97/67/ЕО с оглед пълното изграждане на вътрешния пазар на пощенски услуги в Общността ●Ратифицираните актове на Всемирния пощенски съюз (ВПС) | 1. Изпълнение на Секторната пощенска политика 2009-2013 г. Прилагане на разпоредбите на Закона за пощенските услуги, и произтичащите от него подзаконови нормативни актове, свързани с държавното управление и регулирането на пощенските услуги Изпълнение на изискванията на директиви, регламенти, решения и други документи на ЕС и на ВПС Участие в работата на Административния съвет на Всемирния пощенски съюз и в неговите работни органи | януари-декември | 1.1. Дългосрочна жизнеспособност на пощенския сектор 1.2. Икономически стабилен пазар на пощенски услуги, отворен за ефективна конкуренция 1.3. Устойчиво и непрекъсваемо предоставяне на УПУ в условията на напълно либерализиран пазар на пощенски услуги и гарантиран равнопоставен достъп на потребителите й на територията на цялата страна на достъпни цени 1.4. Лоялна конкуренция и свободно навлизане на нови участници на пазара на пощенски услуги без създаване на законови пречки и бариери 1.5. Съвременни, качествени и разнообразни пощенски услуги и ориентирано към потребителите пощенско обслужване 1.6. Модерна и ефективна пощенска инфраструктура 1.7. Достъп на потребителите чрез пощенските мрежи до услугите на информационното общество | 25% | 100% |
|  |  |  | 2. Изготвяне на проект на Закон за изменение и допълнение на закона за пощенските услуги | септември | Прецизиране на текстове с цел по-голяма яснота по отношение на правата и задълженията на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, както и изменения, свързани с тълкуването и прилагането на текстове от правоприлагащите органи в условията на либерализиран пазар на пощенските услуги | 40% | 100% |
|  |  |  | 3. Изготвяне на проект на Закон за ратифициране на актовете на ХХV конгрес на ВПС | ноември | Изпълнение на задълженията на Р България, като страна-членка на ВПС | Дейността ще започне през ІІ-то полугодие | 100% |
|  |  |  | 4. Изготвяне на проект за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2011 г. за изискванията за пощенската сигурност | декември | Прецизиране на текстове в съответствие с изменението и допълнението на Закона за пощенските услуги | Дейността ще започне през ІІ-то полугодие | 100% |
|  |  |  | 5. Изготвяне на проект на актуализирана секторна пощенска политика | септември | Осъвременяване на действащата политика съобразно изискванията на ЗПУ с цел отразяване на световните и тенденциите на ЕС от областта на пощенския сектор | Дейността ще започне през второто тримесечие на 2014 г. | 100% |
|  |  |  | 6. Изпълнение на решенията на Специализирания експертен съвет по маркоиздаване | януари- декември | Задоволяване нуждите на потребителите на пощенски услуги и на филателните колекционери от пощенски марки и пощенски продукти | 25% | 100% |
|  |  |  | Изпълнение на Годишния тематичен план за издаване на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати за 2013 г. | декември |  | 25% | 100% |
|  |  |  | Утвърждаване на Годишен тематичен план за издаване на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати за 2014 г. | октомври |  | Изготвянето започва през ІІ-то полугодие | 100% |
|  |  |  | Международен обмен на пощенски марки | януари-декември | Изпълнение на задълженията за международен обмен на пощенски марки, произтичащи от актовете на Всемирния пощенски съюз | Изпълнението е в зависимост от постъпилите марки от МБ на ВПС | 100% |
|  |  |  | Маркосъхранение | януари-декември | Получаване, заприходяване, съхраняване и контрол върху използването на пощенските марки за международен обмен и за представителни цели | Изпълнява се текущо | 100% |
| 3. Управление на радиосъобщенията и спътниковите комуникации Осигуряване на условия за ефективно и ефикасно използване на радиочестотния спектър, разпределен на радиочестоти, радиочестотни ленти и радиослужби за граждански нужди, за нуждите на държавните органи и служби, свързани с националната сигурност, и за съвместно ползване между тях и позициите на геостационрантата орбита | Ефективно ползване на ограничените ресурси – радиочестотен спектър и позициите на геостационарната орбита Разглеждане и решаване на въпроси, свързани с електромагнитната съвместимост Неутралност по отношение на използваните технологии и свързаните с тях услуги Защита на на националния интерес в рамките на структурите към ЕС и международните специализирани организации | Политика в областта на електронните съобщения Държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър Национален план за разпределение на радиочестотния спектър План за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване Директиви, решения, препоръки и други документи на ЕС Заключителни актове на Световната радиоконференция към МСД от 2012 г. | Административно обслужване на Съвета по националния радиочестотен спектър към Министерския съвет. Подготовка на заседанията на съвета, организиране воденето на протокол, съхраняването на архива, осигурява материали и техническо оборудване и обслужване, координира дейността по съгласуване становищата на отделни държавни органи и служби, организиране подготовката на проекти на решения | декември | Провеждане на национална и международна координация за ползване на конкретни радиочестоти и радиочестотни ленти от радиосъоръжения с техните технически параметри, срок и място за ползването им на територията на Република България от чужди държави на основата на взаимност, както и от международни организации, когато това произтича от поетите от Република България международни задължения. Междуведомствена координация, във връзка с локализирани смущения на територията на Република България, с цел защита и контрол от смущения на радиочестотите и радиочестотните ленти, предназначени за въздухоплаването, на гражданските обществени електронни съобщителни мрежи и на органите за националната сигурност и обществения ред | 35% | 100% |
|  |  |  | Подготовка на Проект за изменение и допълнение на Държавната политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър. | декември | Ефективно използване на ограничения ресурс – радиочестотен спектър Неутралност по отношение на използваните технологии и свързаните с тях услуги Съвместно ползване на радиочестотен спектър Повишаване степента на хармонизация на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър с принципа на разпределението и ползването на радиочестотния спектър в ЕС и МСД | 25% | 50% |
|  |  |  | Изготвяне, съгласуване и приемане от Министерския съвет на проект за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър | декември | Изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър за постигане по-пълна хармонизация на разпределението на радиочестотния спектър по радиослужби и ползватели с европейските и световните разпределения | 50% | 100% |
|  |  |  | Участие в Работната група за подготовка на Световната радиокомуникационна конференция – CEPT/CPG, с цел подготовка на проекта на позиция на Република България и участие в Асамблеята по радиокомуникации. на ITU (RA-2015) и подготовка на позиция на Република България за Световната радиокомуникационна конференция – ITU (WRC-2015) | декември | Приемане на Решение на МС за утвърждаване на позицията на Република България за Радиокомуникационната асамблея (RA-2015) и за Световната радиокомуникационна конференция (WRC-2015) | 25% | 100% |
|  |  |  | Координация, сътрудничество, участие и изготвяне на позиция на Рупублика България в Смесената комисия по нерешените въпроси в двустранните отношения между България и Турция | декември | Минимизиране на вредните смущенията, предизвикани от турски радиостанции в пограничните района и черноморското крайбрежие на Република България | 0% | 100% |
|  |  |  | Координация, сътрудничество и участие на Република България в сесиите на експлоатационния комитет | декември | Подобряване на сътрудничеството и развитие на спътниковите комуникации | 25% | 100% |
|  |  |  | Извършване на допълнителен анализ, във връзка с предложение за целево финансиране по години за изпълнение на проектите на Министерството на отбраната, свързани с освобождаване на радиочестотен спектър за изпълнение на Проекта за реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград (GSM-R). Втори етап на Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България и освобождаване на радиочестотната лента 790-862 MHz – „Цифров дивидент“ | декември | Осигуряване на възможност за изграждане на мобилни комуникации за нуждите на железопътния транспорт по стандарт GSM-R, което е в изпълнение на Проекта за реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград (GSM-R). Изпълнение на втори етап на Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България и освобождаване на радиочестотната лента 790-862 MHz – „Цифров дивидент“ | 50% | 100% |
|  |  |  | Участие, координация и сътрудничество в смесените военно-цивилни работни сесии на НАТО в областта на радиочестотния спектър | декември | Международна координация на ползването на радиочестоти и радиочестотни ленти от държавите - членки на НАТО | 0% | 100% |
| 4. Развитие на информационното общество |  | Национална програма „Цифрова България 2015” | Координиране и отчитане на дейностите, включени в националната програма „Цифрова България 2015”, съответни на Цифровата програма на Европа | декември | Иницииране и координиране извършването на периодична актуализация на националната програма „Цифрова България 2015”, в съответствие с настъпилите промени в средносрочни и дългосрочни цели за следващия планов период 2014-2020 г. | Изготвен Анализ и доклад за напредъка в изпълнението на дейностите по Национална програма „Цифрова България 2015” и тяхното актуализиране, допълване и основни тенденции в процеса на развитието й с Хоризонт 2020 г. Брой проведени заседания на подгрупата към РТ 31 „Европа 2020” | Изготвен коригиран и допълнен Проект на Програмата с хоризонт 2020 |
|  |  | Национална програма за реформи | Координиране изпълнението на Националната програма за реформи (2011 – 2015 г.) в областта на ИКТ | декември | По-добро координиране и съответно изпълнение на заложените ИТ мерки в програмата, включително и ранно отчитане на потенциални проблемни области и тяхното отстраняване | Брой изпратени становища и предложения по НПР | Брой изпълнени мерки по НПР |
|  |  |  | Координиране дейностите по инициативата „Партньорство за измерване на ИКТ за развитие” за измерване на напредъка за постигане на целите на Световните срещи на високо равнище по въпросите на информационното общество | март | Актуализация на информацията във връзка с изпълнение на решенията на Срещите на високо равнище в областта на информационното общество (WSIS) | Обработени въпросници и анализирани данни – 20 бр. | Обработени въпросници и анализирани данни – 10 бр. |
|  |  |  | Координиране на дейностите по изпълнението на ангажиментите на Р. България във връзка с нейното участие в дейността на Управителния комитет по медии и информационно общество (CDSMI) към Съвета на Европа | декември | Преведени и предоставени на широката общественост доклади и материали за популяризиране на дейността на Управителния комитет по медии и информационно общество | Подготовка за участие в Управителния комитет по медии и информационно общество (CDSMI) към Съвета на Европа - 2 бр. и изготвяне на становища и мнения, свързани с работата на Управителния комитет по медии и информационно общество и групите към него | Участие в заседания на Управителния комитет по медии и информационно общество (CDSMI) към Съвета на Европа - 2 бр. Участие в заседанията на работната група Cross-border flow of Internet traffic and Internet freedom – 2 бр и работна група Protection of journalism and safety of journalists - 2 бр. |
| 5. Развитие на модерна широколентова инфраструктура |  | Стратегията за развитие на широколентовия достъп в Република България | Разработване и приемане на Национален план за развитие на широколентов достъп от следващо поколение (NGA) с времеви хоризонт 2020 г | април | Разработен и приет програмен документ, който да начертае средносрочни и дългосрочни насоки с времеви хоризонт 2020 г. за модернизиране и надграждане на съществуващите широколентови инфраструктури и мрежи с цел постигане на необходимите NGA параметри, както и изграждане на нови NGA мрежи с последни технологични решения за постигане целите заложени до 2020 г. в Цифровата програма за Европа | Изготвен проект на програмен документ | Проведено междуведомствено съгласуване Разработен и приет с решение на МС програмен документ – 1 бр. |
| 6. Създаване на модерна научноизследователска ИКТ инфраструктура и подпомагане на научните изследвания технологичното развитие и иновациите в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) | Инвестиции в НИРД |  | Координиране на българското участие в инициативата Партньорството за модерни изчислителни ресурси в Европа (PRACE) | декември | Национален суперкомпютърен център да подкрепи на национални и международни изследователски проекти, предоставящ най-модерна електронна научна инфраструктура | 1) Български научноизследователски екипи, работещи по PRACE проекти, бр.9 2) Български учени и изследователи, участващи по PRACE проекти (кумулативно за периода); бр. 37 3) Научни публикации в престижни международни и национални научни списания, бр. 12 4) Български организации, които са се възползвали от PRACE услугите; бр. 3 | 1) Български научноизследователски екипи, работещи по PRACE проекти, бр. 10 2) Български учени и изследователи, участващипо PRACE проекти (кумулативно за периода); бр. 35 3) Научни публикации в престижни международни и национални научни списания, бр. 10 4) Български организации, които са се възползвали от PRACE услугите; бр. 8 |
|  | Инвестиции в НИРД |  | Провеждане на индивидуални консултации по отворените конкурси на програми „ИКТ” и „Наука с и за обществото” от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, съдействие за включване на български партньори в консорциумите | декември | По-широк достъп на заинтересованите страни до информация за възможностите за участие в конкурсите за 2014 г. на програми „ИКТ ” и „Наука с и за обществото” от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020” Включване на повече български партньори в консорциумите | Подготовка и участие на експерти в консултации по конкурсните сесии – 50 бр. | Проведени консултации - брой Договорено финансиране за българските участници - 1500 хил. евро |
|  | Инвестиции в НИРД |  | Провеждане на информационен ден по програма „ИКТ” и „Наука с и за обществото” от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020” | декември | По-широк достъп на заинтересованите страни до информация за възможностите за участие в конкурсите за 2014 г. на програма ИКТ ” и „Наука с и за обществото” от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, и повече партньори в консорциумите | Подготовка и участие на експерти в организацията на информационния ден – 1 бр. | Проведени информационни дни - брой |
| 7. Развитие на базовата инфраструктура за реализация на е-услуги | Предоставяне на електронни услуги за гражданите и бизнеса | Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014 – 2020 г. | Последващо развитие и усъвършенстване на Единния портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ) Доизграждане на Контролно-технически център на електронното управление до Център за данни на централната администрация | март 2015 г. | Създадени условия за консолидиране на сайтовете на централните и общински администрации чрез федерирани портали към ЕПДАЕУ. Изградени 5 федерирани портала към ЕПДЕУ на централни и/или общински администрации. Изградена и пусната в експлоатация мобилна версия на ЕПДЕАУ Публикувани и популяризирани 200 ЕУ Доставен хардуер и софтуер; Изградени среда за разработка, тестване, работа в реално време, мониторинг в реално време и за управление на CSA.DC; Въведен в експлоатация Център за данни на БеУ (CSA.DC); |  | 5 бр. федерирани портала към ЕПДЕУ 1 бр. мобилна версия на ЕПДЕАУ Публикувани 200 ЕУ Доизграден Център за данни на централната администрация |
| 8.Усъвършенстване на процесите за предоставяне на електронни административни услуги | Трансформиране на администрацията в цифрова администрация посредством интеграция на информационните процеси | Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014 – 2020 г. | Публикуване за служебен достъп на регистри на държавната администрация и свързване на секторни информационни системи на държавната администрация с публикуваните за служебен достъп регистри | март 2015 г. | Разработени, тествани и въведени в експлоатация на 30 софтуерни компонента, необходими за публикуването за служебен достъп на 30 регистъра на ДА. Въведени в експлоатация 190 софтуерни компоненти за свързването на секторни информационни системи към регистър, публикуван за служебен достъп |  | Въведени в експлоатация 30 софтуерни компонента за публикуването на всеки от избраните регистри за служебен достъп Въведени в експлоатация 190 софтуерни компоненти, за достъп до регистрите, публикуван за служебен достъп |
| 9. Развитие на централните системи и инфраструктура на електронното управление | Предоставяне на качествени, ефективни и леснодостъпни електронни услуги за гражданите и бизнеса Трансформиране на администрацията в цифрова администрация посредством интеграция на информационните процеси | Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014 – 2020 г. | Надграждане на системата за електронни разплащания към централната и местна администрация, чрез разработване на единна входна точка за използване на наличните инструменти за плащане в Р. България и разработване на услуга за удостоверяване на време Доизграждане на инструменталната среда на Електронното Управление на Р. България (БеУ) | март 2015 г. | Разработена и внедрена единната входна точка за електронни разплащания в държавната и местна администрация Разработена и внедрена услугата за удостоверяване на време Разработен софтуерен компонент за еднократна автентикация Разработен софтуерен компонент за електронна оторизация Разработена система за генериране и обработка на бизнес събития |  | Внедрена единната входна точка за електронни разплащания в държавната и местна администрация Внедрена услугата за удостоверяване на време 1 бр. компонент за еднократна автентикация 1 бр. компонент за електронна оторизация 1 бр. система за генериране и обработка на бизнес събития |
| 10.Стимулиране ползването на е-услуги | Трансформиране на администрацията в цифрова администрация посредством интеграция на информационните процеси | Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014 – 2020 г. | Е-валидиране на електронни документи и разпечатки на електронни документи, Е-връчване на електронни документи, Актуализиране на Българската национална рамка за оперативна съвместимост на информационните системи в изпълнителната власт | март 2015 г. | Разработена система за е-валидиране Разработена система за е-връчване Актуализирана Българска национална рамка за оперативна съвместимост на информационните системи в изпълнителната власт |  | 1 бр. система за е-валидиране. 1 бр. система за е-връчване. Актуализирана Българска национална рамка за оперативна съвместимост на информационните системи в изпълнителната власт |
| 11. Изграждане на капацитет и способности на администрацията | Трансформиране на администрацията в цифрова администрация посредством интеграция на информационните процеси Популяризиране, достъп и участие | Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014 – 2020 г. | Провеждане на обучение за служители на централната администрация: - за бизнес-аналитик - за софтуерен архитекти - по бази данни (дизайнери и инженери) - по киберсигурност - за java програмисти - за системни администратори - за управление и администриране на уеб портал - по специално разработената програма за 21 бр. обучители Издаване на информационни материали - 350 бр. наръчници на хартиен носител и CD | юни 2015 г. | Подобрена професионалната компетентност на служителите в администрацията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията, свързани с успешното въвеждане и функциониране на електронното управление |  | 58 обучени 27 обучени 52 обучени 51 обучени 29 обучени 50 обучени 31 обучени 21 обучени Издадени 350 наръчника |
| 12. Придобиване и развитие на функционални компетентности в съответствие със Закона за електронно управление и възприетите технологични решения за електронното правителство | Създаване на организационни условия в ЕСМИС за функциониране на електронното управление на държавата | Закон за електронно управление, Наредба за оперативна съвместимост и информационна сигурност | Промени в Устройствения правилник на ИА ЕСМИС, Създаване на експертен и административен капацитет | юли | Единна комуникационно-информационна среда | Не достатъчен експертен и административен капацитет | Оптимизирана структура с наличие на достатъчен експертен и административен капацитет за осигуряване на Единна комуникационно-информационна среда |
| 13. Завършване на технологичното интегриране на Електронната съобщителна мрежа (ЕСМ) и Националната мрежа на държавната администрация (НМДА) | Изграждане на единна комуникационна среда за нуждите на държавното управление | „План за технологично интегриране на Електронната съобщителна мрежа (ЕСМ) и националната мрежа на държавната администрация (НМДА)”, приет с протоколно Решение № 8/23.02.2011 г. на МС | Технологична интеграция Етапи: Монтаж, конфигурация, тестване и въвеждане в експлоатация на оборудване за опорните възли и възлите за достъп от НМДА, разположени в гр. София и областните градове миграция на потребителите от АТМ към Ethernet технология | декември | Единна комуникационна инфраструктура за нуждите на държавното управление и националната сигурност | Наличие на потребители свързани към ЕЕСМ по ATM технология | Всички потребители преминали към Ethernet технология |
| 14. Разширяване обхвата на ЕЕСМДАНС чрез изграждане на заявените от министерства и ведомства комуникационни връзки и услуги от ИА ЕСМИС | Осигуряване на надеждни и качествени комуникационни услуги на потребителите на ЕЕСМ | Постановление № 196 от 8.07.2011 г. на МС за създаване на Единна електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност | Проучване по заявки и изготвяне на становища за техническите възможности за предоставяне на комуникационни услуги на нови потребители. Изграждане и конфигуриране на връзки | декември | 1.Увеличаване броя на потребителите на услуги, предоставени от ЕЕСМ на ИА ЕСМИС 2.Увеличаване на икономията на бюджетни средства от използването на единната електронна съобщителна мрежа | Общ брой заявени връзки | Брой изградени по заявка връзки в срок |
| 15. Осигуряване на телекомуникационни услуги, за реализация на „План за използване на пощенските и електронни съобщителни мрежи при кризи” | Усъвършенстване възможностите на ЕЕСМДАНС с цел удовлетворяване изискванията на използването и при кризи | „План за използване на пощенските и електронни съобщителни мрежи при кризи” | Планиране на заявените връзки. Проверка реалността на извършената планировка | декември | Увеличаване броя на цифровите връзки, предоставени от ИА ЕСМИС | Общ брой заявени и планирани връзки | Повишаване устойчивостта на планирани връзки и услуги |
| 16. Изпълнение на проект „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”- BG161PO001-2.2.01-0001-C0001 | Осигуряване на високоскоростен широколентов Интернет за нуждите на електронното управление и създаване на предпоставки за развитие на широколентовите услуги за гражданите и бизнеса в необлагодетелствани райони на България. | Оперативна програма „Регионално развитие” – Програмен период 2007-2013 г. | Изграждане на високоскоростна широколентова инфраструктура в слабо населени и отдалечени райони | декември | Изградена инфраструктура достъп от следващо поколение в 29 общински центрове и 24 малки населени места. Изграждане на 863 км оптична свързаност, оборудване на 67 центъра като точки на присъствие | Липса на високоскоростен широколентов достъп до Интернет на слабонаселени и отдалечени райони на поносими цени | Стартиране на процедурите по изграждане на инфраструктура достъп следващо поколение в 29 общински центрове и 24 малки населени места |
| 17. Изграждане на Национален портал за пространствени данни в изпълнение на директивата INSPIRE,регламентите към нея и Закона за достъп до пространствените данни (ЗДПД) | Изграждане на инфраструктура за предоставяне на достъп до гео-реферирани данни | Директива INSPIRE, регламентите към нея и Закона за достъп до пространствените данни /ЗДПД/ | Изграждане на Национален портал за пространствени данни | декември | Национален портал за пространствени данни | Липсва Национален портал за пространствени данни | Изграждане на Национален портал за пространствени данни |
| 18. Контрол, поддръжка и развитие на центровете за данни на електронното правителство | Усъвършенстване и развитие на информационната инфраструктура на електронното правителство Развитие на БСЦ | Стратегия за електронно управление в Република България. Национална пътна карта за научна инфраструктура | Преместване на центровете на електронното правителство. Осигуряване на непрекъсната работа на комуникационните, информационните и техническите съоръжения | декември | Ново местоположение на действащите центрове за данни. Съвместяване на основния център за данни и главния опорен възел на ЕЕСМ | Центрове за данни поддържани от външни фирми по договор с МТИТС | Поемане на контрола по поддръжката и развитието на центровете за данни |
| 19. Поддръжка, администриране и развитие на информационните системи на ИА ЕСМИС в съответствие с изискванията на ISO 27001 | Усъвършенстване на архитектурата и процеса на администриране на поддържаните информационни системи | Наредба за оперативна съвместимост и информационна сигурност Стандарт за сигурност на информацията ISO/IEC 27001-2005 | Подготовка, провеждане на вътрешен одит и годишен одит от сертифициращия орган | декември/юли | Усъвършенствана архитектура на информационните системи | Информационните системи съответстващи на изискванията на ISO 27001:2005 до обхват „н-к отдел“ в структурите, заемащи централната сграда на агенцията |  |
| 20.Осигуряване на телекомуникационни услуги, за реализация на „План за използване на пощенските и електронни съобщителни мрежи при кризи” | Усъвършенстване възможностите на ЕЕСМДАНС с цел удовлетворяване изискванията на използването и при кризи | „План за използване на пощенските и електронни съобщителни мрежи при кризи ” | Планиране на заявените връзки. Проверка реалността на извършената планировка | декември | Увеличаване броя на цифровите връзки, предоставени от ИА ЕСМИС | Общ брой заявени и планирани връзки | Повишаване устойчивостта на планирани връзки и услуги |
| 21. Стартиране на изграждането на широколентова инфраструктура чрез изпълнение на проект „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура” – BG161PO001/2.2-01/2011/001 | Осигуряване на високоскоростен широколентов Интернет за нуждите на електронното управление и създаване на предпоставки за развитие на широколентовите услуги за гражданите и бизнеса в необлагодетелствани райони на България | Стратегия „Европа 2020” Оперативна програма „Регионално развитие” – Програмен период 2007-2013 г. | Изграждане на високоскоростна широколентова инфраструктура в слабо-населени и отдалечени райони | октомври | Изградена инфраструктура за достъп от следващо поколение до 29 общински центрове и 24 малки населени места. Изградени са 860 км. Оптични кабелни трасета – 67 точки на присъствие | Стартирали процедури по ЗОП за избор на изпълнител | Изградена инфраструктура в 29 общински центъра и 24 малки населени места |
| 22. Изграждане на Национален портал за пространствени данни в изпълнение на директивата INSPIRE,регламентите към нея и Закона за достъп до пространствените данни (ЗДПД) | Изграждане на национална инфраструктура за пространствени данни | „Директива 2007/2/ЕО /INSPIRE/“ „Закон за достъп до пространствени данни /ЗДПД/“ Устройствен правилник | Доставка на оборудване, създаване на софтуерната платформа, подготовка на данни, осигуряване на свързаност, извършване на системна интеграция | юли | Изграден Национален портал за пространствени данни в изпълнение на директивата INSPIRE,регламентите към нея и Закона за достъп до пространствените данни (ЗДПД | 1.Липса на изграден национален портал 2.Подготвена проектна документация 3.Стартирали/приключили обществени поръчки 4.Документи за усвоени финансови средства | 1.Изграден Национален портал 2.Протоколи от тестови и приемни изпитания. 3.Планиране и организиране на поддръжката на Портала. |
| 23. Развитие на инфраструктура за електронно управление чрез изграждане на резервен Комуникационно-технически център в съответствие с унифицираните изисквания към центровете за съхранение на особено чувствителна информация и критериите за оперативна съвместимост и информационна сигурност на територията на „ЕСМИС Сердика” | Създаването на съвременен Резервен Комуникационно-технически център (РКТЦ), свързан към ЕЕСМ | Цел № 44 –„Развитие на електронното правителство“ от Програма за европейското развитие на Р.България | Проектиране и изграждане на комуникационно-технически център. Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност между основния и резервния КТЦ | декември | Създаване на оптимални условия за подобряване на сигурността, функционирането, управлението и наблюдението на мрежата, както и за съвместяването му с контролно-техническия център на електронното правителство | Липса на Резервен Комуникационно-технически център (РКТЦ), свързан към ЕЕСМ | Осигурена резервна съвременна инфраструктура за надеждна работа на информационното и комуникационно оборудване |
| 24.Разширяване обхвата на ЕЕСМ и предоставяне на комуникационна свързаност до общини и структурите на министерствата и ведомствата на тяхна територия | Осигуряване на надеждни и качествени комуникационни услуги на потребителите на ЕЕСМ | Постановление № 196 от 8.07.2011 г. на МС за създаване на Единна електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност | Изготвяне на предложения, становища и технически задания за изграждане на оптични кабелни линии. Доставка, монтаж и конфигуриране на комуникационно оборудване | декември | Увеличен брой общини, свързани към ЕЕСМ, добавена функционалност и сигурност | Наличие на общини без комуникационна свързаност от ЕЕСМ | Увеличен брой общини, ползващи комуникационна свързаност от ЕЕСМ |
| 25. Пилотно изграждане на инфраструктура за прилагане на „облачни технологии“ за нуждите на Националната сигурност | Развитие на възможностите на ИА ЕСМИС да предоставя инфраструктура, като услуга (IaaS) за нуждите на държавната, областните и местни администрации | Решение № 17/26.04.2013 г. на междуведомствен съвет | Изграждане на пилотна ИТ инфраструктура в рамките на един мини център за данни | август | Успешен тест на изградената инфраструктура | Наличие на множество мрежово свързани изчислителни ресурси, които се използват самостоятелно и неефективно | Централизиране и рационализиране на изчислителните ресурси чрез виртуална интеграция |
| 26.Разширяване обхвата на информационните системи на ИА ЕСМИС, сертифицирани в съответствие с изискванията на Стандарт за сигурност на информацията БДС - ISO/IEC 27001-2005 | Сертифициране на всички информационни системи на ИА ЕСМИС по БДС - ISO/IEC 27001-2005 | Наредба за оперативна съвместимост и информационна сигурност. Стандарт за сигурност на информацията ISO/IEC 27001-2005 | Подготовка, провеждане на вътрешен одит и годишен одит на системата за управление сигурността на информацията (СУСИ) от сертифициращия орган | май/ юли | Сертифицирани информационни системи на ИА ЕСМИС | Информационните системи съответстващи на изискванията на ISO 27001:2005 в структури, заемащи централната сграда на агенцията и на територията на страната | Увеличен брой информационни системи, отговарящи на изискванията на БДС - ISO/IEC 27001-2005 |

Указания за попълване:

Колона 1 „Цели за 2014 г.”

В колона 1 посочете целите на Вашата администрация за 2014 г., като ги номерирате.

1. Годишната цел трябва да е съдържателно обвързана със стратегическата цел в колона 2, като осигурява нейното постигане без да я възпроизвежда.

2. Годишната цел трябва да бъде ясна, конкретна, реалистична, обвързана с човешките ресурси и финансовите средства, с които разполага Вашата администрация.

3. Годишната цел е постижима чрез дейности, изпълними в рамките на календарната година.

4. Освен от стратегическите цели, годишните цели могат да произтичат и от мисията на Вашата администрация във връзка с предоставяне на публични услуги.

Колона 2 „Стратегически цели”

В колона 2 посочете стратегическата цел, въз основа на която сте формулирали всяка от целите за 2014 г.

Стратегическата цел произтича от:

  - Програмата на правителството

  - Стратегическите документи, които изпълнява Вашата администрация

  - Тригодишната бюджетна прогноза

Колона 3 „Стратегически документи”

В колона 3 посочете документа, в който е заложена конкретната стратегическа цел, посочена в колона 2.

Стратегически документи са стратегиите, политиките, програмите, плановете и концепциите.

Колона 4 „Дейности”

В колона 4 посочете всички дейности, които Вашата администрация планира да осъществи, за да постигне поставените цели за 2014 г.

Дейностите са действията на Вашата администрация за постигане на целите за 2013 г. Всяка от целите за 2014 г. може да бъде постигната чрез една или повече дейности. Дейностите се осъществяват от звената във Вашата администрация (дирекции, отдели, сектори), поради което разпределението на дейностите намира отражение в работните планове на служителите.

Колона 5 „Срок”

В колона 5 посочете месеца на 2014 г, в който Вашата администрация планира да извърши конкретната дейност.

Колона 6 „Очакван резултат”

В колона 6 посочете в какво ще се състои резултатът от Вашата дейност.

Очакваният резултат е ефектът, ползата за обществото от дейностите на Вашата администрация. Очакваният резултат не включва рутинната дейност на Вашата администрация, съпътстваща постигането на ежегодните цели като: командировки, закупени компютри, обучение на служителите и др.

Колона 7 „Индикатор за изпълнение”

В колона 7 задайте текущите и целевите стойности на индикатора за изпълнение, изразени в цифри, проценти, мерна единица и др.

Индикаторът показва промените в състоянието на обекта на въздействие преди и след дейностите за изпълнение на целите. Индикаторът е конкретна стойност, изразена в цифри, проценти, мерна единица и др., например - 5 км., 10 броя, 20%.

Индикаторът за изпълнение се състои от:

1. Индикатор за текущо състояние, който показва състоянието на обекта на въздействие преди предприетите от Вас дейности.

2. Индикатор за целево състояние, който показва бъдещото желано състояние на обекта на въздействие след предприетите от Вас дейности.

Имена и длъжност на попълващия: Калиопа Конакчийска – старши експерт, дирекция „Национална транспортна политика”